2026 인터페이스 프로젝트 전시회 기획서

| 프로젝트명 | Free Ticket |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | 왐뚜 |  |  |  |  |  |
| 분야 | 웹 ( O ) 앱 ( ) 게임 ( ) 기타 ( ) (괄호 안에 O표시를 해주세요) |  |  |  |  |  |
| 구성원 | 기수 | 성명 |  | 역할 ex) 프론트, 백, 디자이너 | 학번 | 연락처 |
| 조장 | 38 | 최정흠 |  | 프로젝트 매니저 | 22011683 | 010-2802-7272 |
| 팀원 | 38 | 윤호영 |  | 백엔드, DB관리자 | 22011687 | 010-2450-6684 |
|  | 37 | 황시선 |  | 프론트, 백엔드 | 24012349 | 010-3062-5285 |
|  | 39 | 옥준서 |  | 프론트엔드 | 22011686 | 010-2645-9664 |
| 주제 | 자동으로 티켓의 시세를 조절해주는 티켓 등록 및 구매 웹 사이트 |  |  |  |  |  |
| 기획 의도 | 공연들을 보면 티켓을 전부 팔지 못해 공연장이 채워지지 않는 경우가 발생하는 것을 확인했다. 따라서 판매자가 우리의 사이트에 티켓을 등록하면 티켓이 최대한 팔리도록 시장 지표를 이용해 알고리즘이 자동으로 티켓 가격을 올리거나 내려서 최대한 많은 티켓이 판매되게 도와주는 시스템이다. 혹은 평소에 인기가 많아 티켓이 매진되기는 하는데 티켓의 가격이 적정하게 산정되어 최대 효율이었는지 의문이 갈 수도 있다. 이런 경우를 위해 서비스를 기획했다. |  |  |  |  |  |
| 기획 내용 | 전체 구조 |  | 서비스 이용자는 티켓을 구매하는 사람들과 티켓을 판매하는 사람들로 두가지로 분류된다. 티켓의 판매자는 사이트에 판매자로 회원가입을 한다. 이후 판매자의 정보를 운영진이 검수를 하여 정보가 확인되면 판매자로 등록을 한다. 이후 판매자는 티켓의 이름, 시작가격, 기간 등의 정보를 입력하면 웹 사이트에 티켓이 등록되고 알고리즘이 적용되어 티켓의 가격을 실시간 조정한다. 알고리즘의 목표는 기간 내 최대한 많은 티켓을 판매하는 것이다. 티켓의 구매자는 사이트에 등록된 티켓을 구매할 수 있다. |  |  |  |
|  | 핵심 기능 |  | - 구매자, 판매자의 정보가 필요로 하므로 회원가입 기능을 통해 유저 정보를 데이터베이스에서 관리해야 한다. - 판매자에게 티켓 등록을 할 수 있는 인터페이스가 제공되어야 한다. - 모든 서비스 이용자들에게 등록된 티켓의 리스트를 제공해야 한다. - 모든 서비스 이용자들에게 티켓의 구매 및 일정 기간 내 환불 기능을 제공해야 한다. - 개인 정보 보호를 위해 사용자의 정보는 암호화하여 저장하고 회원 탈퇴 기능이 필요하다. - 가격을 실시간으로 조정해주는 적절한 알고리즘을 제공해야 한다. (매우 중요) - 서비스 이용자가 구매한 티켓의 정보를 확인할 수 있어야 한다. - 악의적인 구매를 방지하기 위해 매크로 감지 시스템을 구현하고 적용한다. |  |  |  |
|  | 구현 계획 |  | 프론트엔드는 React 프레임워크를 사용해 사용자에게 인터페이스를 제공한다. 백엔드는 Nodejs와 express 프레임워크를 사용해 DB연동 및 API를 제공한다. DB는 MySql을 사용해 데이터를 저장한다. |  |  |  |
| 운영 계획 | 서비스는 추후 완성 후 필요한 자원에 따라 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용해 배포를 진행한다. react를 빌드해 express에서 클라이언트를 배포하도록 설계해 최종적으로 express, db서버 두개로 운영된다. |  |  |  |  |  |

월별 진행일정 및 내용

| 일시 | 학습 목표 | 실천과제 |
| --- | --- | --- |
| 5월 | 조원들 간 프로젝트의 정보를 상세히 공유하고 의견을 모아 프로젝트의 전체 구조를 확립한다. | - 조원 모두 프로젝트의 기능을 상세히 이해하고 있어야 한다. - 조원들의 아이디어를 공유하고 프로젝트에 반영할지 결정하는 시간을 가진다. |
| 6월 | 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스의 상세한 기능 정의와 요구 명세서를 작성하고 가격 조정 알고리즘에 대해 고안한다. | - 프론트엔드 UI를 디자인한다. - 프론트엔드 React의 컴포넌트 및 데이터 관리 구조를 확립한다. - 데이터베이스의 ERD 명세서를 설계한다. - 백엔드와 DB간 API 명세서 및 백엔드와 프론트엔드간 API 명세서를 작성한다. - 가격 조정 알고리즘을 고안한다. |
| 7~8월 | 설계한 방향에 따라 코드를 작성한다. | - 프론트엔드와 백엔드의 코드 개발을 진행한다. - 설계한 내용대로 작동이 되는지 확인한다. |
| 9월 | 사용자가 많아질 경우를 고려해 대용량 트래픽 처리와 배포 환경을 고려해서버 최적화 기법을 설계하고 구현한다. 또 가격 조정 알고리즘의 타당성에 대해 검토하며 타당하지 않을 시 새로운 방법을 고안하고 적용하며 테스트해 본다. | - 사용자 수를 임의로 설정해 그에 따른 서버 최적화를 진행한다. - 가격 조정 알고리즘에 대해 조사하고 타당한 근거가 있는 방안에 대해 적용한다. |
| 10월 | 1달간 서비스를 배포해보며 생기는 버그를 확인하고 수정한다. 또 편의 기능들을 생각하고 구현하며 배포 중 코드를 수정하는 작업을 진행해본다. | - 서비스 배포 시작 - 서비스 배포와 동시에 업데이트 수행 |
| 11월 | 프로젝트 마무리 | - 서비스를 정식으로 운영해보며 마케팅 및 개선할 점에 대해 고안해본다. |